P. QUẢN TRỊ

QUY TRÌNH MUA SẮM, SỬA CHỮA BẰNG HÌNH THỨC ĐẤU THẦU

Áp dụng khi:

1- Có tổng giá trị từ 100 triệu đồng trở lên

2- Được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục, dự án.

I. Nguyên tắc thực hiện: Phải thông qua đấu thầu, thông thường bằng các hình thức như sau:

- Chỉ định thầu

- Chào hàng cạnh tranh (chỉ áp dụng cho việc mua sắm)

- Đấu thầu rộng rãi trong nước

Xem kỹ trong Luật đấu thầu, Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Quyết định số 216/QĐ-BTNMT ngày 20/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. Thủ tục đối với nhiệm vụ, dự án do Bộ phê duyệt

Bước 1: Lập dự án, báo cáo thuyết minh trình bộ: Khoảng 1- 2 tháng để bộ thẩm định bằng cách lấy ý kiến các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc bộ có liên quan.

Bước 2: Giải trình: Thủ tục này chắc chắn có. Bộ tổng hợp các ý kiến đóng góp đề nghị trường giải trình.

Bước 3: Bộ phê duyệt dự án, có 2 loại phê duyệt:

Loại 1: Chỉ phê duyệt danh mục để trường thực hiện (trường hợp này trường phải phê duyệt dự toán kinh phí, căn cứ trên kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng).

Loại 2: Phê duyệt cả danh mục và kinh phí.

Bước 4: Trường lập Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu (xem Luật đấu thầu)

- Nếu trong danh mục có ít nhất 1 thiết bị từ 500 triệu đồng trở lên thì phải trình Bộ phê duyệt Kế hoạch đầu thầu và Hồ sơ mời thầu.

- Nếu không có thiết bị nào từ 500 triệu đồng trở lên thì do Hiệu trưởng phê duyệt Kế hoạch đấu thầu và Hồ sơ mời thầu.

Bước 5: Đăng báo mời thầu trên Báo Đấu thầu.

- Nếu giá trị gói thầu trên 5 tỷ đồng: Kể từ ngày đăng báo đến ngày mở thầu là 25 ngày (đăng 10 ngày, bán HSMT 15 ngày).

- Nếu giá trị gói thầu dưới 5 tỷ đồng: Kể từ ngày đăng báo đến ngày mở thầu là 15 ngày (ngày đăng là ngày bắt đầu bán).

Bước 6: Mở thầu (Phải đảm bảo điều kiện có ít nhất 3 nhà thầu mua HSMT)

Bước 7: Đánh giá Hồ sơ dự thầu (xem Luật đấu thầu).

Bước 8: Phê duyệt kết quả đấu thầu, nếu:

- Bộ phê duyệt HSMT thì Bộ phê duyệt kết quả đấu thầu

- Trường phê duyệt HSMT thì trường phê duyệt kết quả đấu thầu

Bước 9: Thông báo kết quả đấu thầu.

Bước 10: Thương thảo Hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. Ký hợp đồng, triển khai Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý (Hồ sơ thanh toán có ghi trong Biên bản nghiệm thu và thanh lý).

Lưu ý:

- Hội đồng đấu thầu phải có ít nhất 2/3 thành viên có chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu.

- Cách trường chọn là thuê tư vấn đấu thầu.